KRAJEVNA SKUPNOST JEVNICA

Vodovodni odbor

Jevnica 36

1281 KRESNICE

Poročilo o delu Vodovodnega odbora ( VO ) na

vodovodu Jevnica – Kresniške Poljane

v obdobju 1.1. do 31.12.2025

- Investicije

- nakup in postavitev regala v kontejner za skladiščenje. Premestitev vse opreme in rezervnih delov iz vodohrana in iz garaž članov VO,

- Vzdrževalna dela in optimizacije na sistemu

- menjava obeh glavnih vodomerov v vodohranu Bitenc,

- dela na J0 – delno zamenjan ventil, nedokončano še zamenjava ventil za izpust, ki je že nabavljen,

- v jašku Vrtec  popravilo vodomera št 2 ( Jevnica vrtec  – odstranjen tujek ) in posledično nedelovanje vodomera. Nabava proti povratne lopute proti hribu, v smeri Maše Kovič. Loputa še ni vgrajena,

- vgraditev nadzemnega hidranta  v Kresniških  Poljanah pri Srečku Rozina. ( menjava dolgo pokvarjenega podzemnega hidranta )

- s strani Geološki zavoda Slovenije izvedena ekspertiza o povečanju vodnega dovoljenja na 60 000 m3,

- pridobitev novega Vodnega dovoljenja,

- opravljen preizkus z robotskim čistilcem v vodohranu , vendar rezultati niso bili zadovoljivi zato tudi je bilo opravljeno čiščenje vodohrana in jaškov s pomočjo PGD Jevnica,

- sanacija površin ( Kisovec, Rokavec ) po urejanju novega razvodnega jaška in menjavi ventila,

- opravljena Zdravstvena inšpekcija ob pomoči SAN-ING Petre Privšek Konjačić s.p., ki za VO opravlja naloge HACCP. Edina pripomba v zvezi s spletnim obveščanjem je že rešena.

- Redna vzdrževalna dela

- menjava vodomerov (menjava vodomerov – Godec Stojan Kres.Poljane 19, Rozina Srečo Kres. Poljane 62, Jug Stane Kres. Poljane 51,

- izvedeni novi priklopi – Čuk Jevnica 69 E, Dobrnjič, Jevnica  nh, Resnik in Kotar, Kres. Poljane, Mandelj Franc Jevnica 2,

- vzdrževanje, servisiranje in redni pregledi vseh elektronskih dozirnih in merilnih naprav v vodohranu zajetja Bitenc,

- reden nadzor in menjava posod s klorom,

- redno spremljane stanja celotnega sistema vodovoda in posledično uvajanje potrebnih ukrepov  za zagotavljane normalne oskrbe s pitno vodo,

- manjša vzdrževalna dela,

- čiščenje vodohrana Bitenc in jaškov J4 in J5 v zajetju Bitenc ( PGD Jevnica ),

- opravljena analiza vzorcev 2025 s strani NLZOH ( jeseni vzorčili bolj na koncih omrežja…. ) in objektih, ki so predpisani ( Vrtec, šola…),

- redna administracija,

- pregled hidrantov in blatnikov ( Izpiranje ) – ( bo opravljena po novem letu),

      - Administrativna dela

- vodenje evidence finančnih sredstev na podračunu VO pri Krajevni skupnosti Jevnica,

- vodenje potrebnih evidenc: seznam uporabnikov, poraba pitne vode, seznam novih priključkov, novih uporabnikov…,

- oddaja podatkov o zajeti vodi za vodno povračilo,

- letna poročila (za leto 2025) o monitoringu zajetih voda za Direkcijo RS za vode – DRSV, poročilo občini Litija,

- zapisniki sej VO,

- reševanje Vlog za nov vodni priključek,

E)   Spremljanje ustreznosti pitne vode

V skladu z HACCP načrtom (VO) in državno zakonodajo, je bila voda iz vodovoda

Jevnica -Kresniške Poljane redno analizirana:

- marec (državni monitoring)

- april (notranji nadzor)

- september (državni monitoring)

- oktober (notranji nadzor)

Rezultati analiz so redno objavljeni na spletni strani KS Jevnica (https://jevnica.si/vodovodni-odbor/)

Na istem mestu bo objavljeno tudi posebno HACCP poročilo, ki ga pripravi pogodbenica za HACCP.

PRILOGE:

Priloga 1, Kratko finančno poročilo od 1.1. do 31. 12. 2025 (podračun VO pri KS Jevnica) v EUR

Kresniške Poljane, 8.1.2026					Vojko Kovič

PRILOGA 1

Kratko finančno poročilo od 1.1. do 31. 12. 2025 (podračun VO pri KS Jevnica) v EUR